

***ООО «TestenotiKi»***

***Тест-план приложения «Платформа Bumbleby», версия 1.0***

***2022г.***

**Ссылки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **версия** | **описание** | **автор** |
| 21.07.2022 | 1.0 | составление плана приложения «Платформа Bumbleby» | Аббакумова С.А. |

**Введение**

Наша компания осуществляет функциональное и UI-тестирование для выявления ошибок в программном продукте до выпуска. Мы выполняем тщательное тестирование заявленных функциональных возможностей, чтобы помочь достичь заданных целей бизнеса для вашего программного продукта

**Объекты тестирования**

* Главная страница платформы
* Регистрация
* Страница входа в Личный кабинет
  + Форма авторизации
  + Форма восстановления пароля
* Личный кабинет пользователя
  + Заполнение блоков «Документы пользователя»
    - Форма «Паспорт»
    - Форма «Диплом»
    - Форма «Договор»
    - Форма «Заявление»
    - Форма «Согласие»
  + Меню Личного кабинета
    - Профиль пользователя
    - Форма изменения пароля
    - Форма изменения телефона
    - Страница настроек профиля
    - Форма «Диплом и сертификат»
    - Форма «Документы»

**Проблемы и риски**

* Ежегодный отпуск
* Сезонные заболевания
* Дата релиза на лето
* Отсутствия финансирования

**Функции, которые нужно тестировать**

* Авторизация
* Регистрация
* Восстановление пароля
* Изменение пароля
* Изменение телефона
* Заполнение форм документов
* Редактирование данных профиля
* Загрузка файлов
* Скачивание файлов
* Обратная связь (контакты организации)

**Функции, которые не нужно тестировать**

* Нагрузочные тесты
* Локализация
* Интеграция

**Подходы**

* Составление Тест-плана и чек-листа, тест-кейсов, баг-репортов
* Функциональное тестирование
* Тестирование методом черного ящика
* Техники тест-дизайна: классы эквиваленьности, граничных значений, техника предугадывания ошибок, причина-следствие, доменное тестирование, матрица принятия решений.
* Тестирование доступности
* Тестирорвание UI

**Критерии прохождения тестов**

*Критерии начала тестирования:*

* Согласовать тест-план
* Этап составления требований
* По требованию заказчика

*Критерии окончания тестирования:*

* Все запланированные тесты проведены
* все исправленные баги отмечены,
* сделаны уведомления обо всех новых обнаруженных багах
* Все точки отказа задокументированы
* Отсутствие финансирования
* Дедлайн
* Покрытие функционала 80% тестов
* Требования заказчика
* Предоставление тестовой документации заказчику

**Критерии остановки и требования для возобновления тестирования**

*Критерии остановки тестирования:*

* Отсутствия финансирования
* Большое количество критических дефектов, которые не устранены и блокируют возможность дальнейшего тестирования
* дедлайн

*Критерии возобновления тестирования:*

* Баги исправлены
* Возобновление финансирования
* Сдвинули сроки

**Результаты тестирования**

* Количество найденных дефектов – 58
* Количество составленных тест-кейсов – 143
* Результаты выполненных тестов:
* Затраченное время – 80 SP

**Оставшиеся задачи для тестирования**

* Регистрация нового пользователя
* Редактирование данных профиля

**Требования среды**

Чтобы провести функциональное тестирование, UI тестирование потребуется:

* VPN
* Доступ к TestRail, Jira, Confluence (оплаченные подписки)
* Лицензии на ПО

**Требования по части кадров и их обучения**

Применимо к данному проекту дополнительного обучения кадров не требуется

**Распределение обязанностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **grade** | **зона ответственности** |
| Енотиков Е.Е. | middle | Личный кабинет |
| Котиков К.К. | middle | Заполнение документов |
| Пушистикова Е.В. | middle | Главная страница |
| Аббакумова С.А. | middle | UI Личный кабинет |

**Расписание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид работ | сроки проведения работ | временные затраты в SP(1sp =2ч) |
| составление тест плана | 23.07-24.07 | 1 |
| составление тест-кейсов | 25.07-02.08 | 10 |
| тестирование UI | 27.07-09.08 | 40 |
| функциональное тестирование | 26.07-09.08 | 40 |

**Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств**

* Ежегодный отпуск (Енотиков Е.Е. отпуск с 10.07 по 31.07)

«УТВЕРЖДАЮ»

Аббакумова С.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24.07.2022г.

**Глоссарий**

ПО – программное обеспечение

UI- User Interface (пользовательский интерфейс)

UX- User Experience (опыт пользователя, удобство использования приложения пользователем)